**프로젝트 개발 계획서**

**2024 . 02. 01**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀명** | 아직도 반이나 남았네 | | | |
| **참여인원** | 박상호(팀장), 이수빈, 김다능 | | | |
| **프로젝트 소개** | | | | |
| **프로젝트 명** | 다나와 자동차 판매 어플 만들기 | | | |
| **활동 일시** | 02 / 01 ~ 02 / 06 | | **장소** | 광주인력개발원  공학 1관 생산정보시스템 |
| **개발 환경** | C++ / Windows / Qt Creator Designer / DataBase | | | |
| **구현 기능** | **1. 회원가입, 로그인**  - DB를 활용한 회원 데이터 저장  - 회원가입 시 아이디, 비밀번호, 휴대폰번호 데이터 저장  - 아이디, 휴대폰번호 중복 불가  **2. 초기화면**  - Qt designer를 통한 ui구현  - 해당 배너 클릭시 화면이동  **3. 검색기능**  - 전체, 브랜드별, 모델별 선택기능  - 브랜드별, 차종별 선택기능  - 월, 기간 선택기능  **4. 차량정보**  - DB를 활용하여 차량 정보 데이터 송수신 | | | |
| **개발**  **업무분담** | **성명** | **업무** | | |
| 박상호 | 1. DB 수집  2. 메인화면 전체 화면출력 구성  3. 브랜드화면 해당 화면출력, 버튼기능 구현 | | |
| 이수빈 | 1. DB 수집  2. 로그인 기능 구현  3. 메인화면 버튼기능 구현  4. 모델별 검색화면 기간, 차종조회 기능 | | |
| 김다능 | 1. DB 수집  2. 회원가입 기능구현  3. 전체 화면 및 기능구현 | | |
| **예상 문제점** | Qt Creator Designer, DB를 이용한 활용 | | | |
| **개선 방법** | 원활한 소통과 공부를 병행하여 프로젝트 진행 | | | |